ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЕЙСКИЙ ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Индивидуальный проект по

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения,

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения

Лалаев Рустам Рамильевич

(Ф.И.О. студента)

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа: И-21

Предметная область: Студия звукозаписи

2025 год

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1.Общие положения

Проект составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность в период изучения МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения, МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения.

2. Структура отчета

Отчет состоит из следующего:

- Титульный лист

- Памятка студенту по подготовке индивидуального проекта

- Анализ предметной области для разработки программного обеспечения

- Составление ТЗ для предметной области

- Реализация планирования разработки программного продукта в среде ms project

- Составление описания бизнес-процессов

- Диаграммы UML

- Составление инфологической модели предметной области и даталогическое проектирование

- Построение реляционной модели данных, разработка базы данных и запросов к ней

- Работа с системой контроля версий GIT

3. Требования к оформлению проекта

Проект выполняется в электронном виде.

Титульный лист оформляется по установленному образцу.

Формат бумаги А4 (297×210), расположенных вертикально. На каждом листе оставляются поля: справа - 1 см, слева - 3 см, сверху и внизу -2 см,

Шрифт Times New Roman_кегль 12, полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, абзац начинается с красной строки – отступ 1,25 см.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Задание № 1

Я ознакомился с предложенным вариантом предметной области (Студия

звукозаписи)

Задание № 2

Студия звукозаписи занимается созданием песен. Студия предоставляет широкий спектр услуг таких как: запись вокала и музыкальных инструментов, сведение и         мастеринг; сочинение песен, аранжировка, создание минуса, аренда студии для записи своих песен и многое другое. Она может насчитывать разное количество работающего персонала в зависимости от студии. Там есть сам основатель(директор) студии, управляющий рабочим процессом. Менеджер по работе с клиентами занимается принятием заявок клиентов и обговаривает детали. Менеджер по работе с базой данных использует и работает с данными в (СУБД). 2 Бухгалтера, которые ведут финансовый отчет. 2 Аранжировщика воплощают музыкальные идеи, придает им законченный вид, оформляет и расписывает мелодию по партиям музыкальных инструментов. Техник помогает с поломками техники. Работа композитора заключается в ряде задач, связанных с созданием и разработкой музыкальных произведений. Звукорежиссер — это человек, который отвечает за звуковое оформление будущих произведений. Как и в большинстве предметных областей в студии звукозаписи за чистотой следит уборщик. Всего в предметной области работает 10 человек. Примерно за год в успешной студии могут записать до 1000 успешных песен и 20 альбомов. При хорошей загруженности звукозаписывающая студия может иметь выручку в размере 300 000-500 000 рублей в месяц.

Задание № 3

Рисунок 1 — Организационная схема студии звукозаписи

Задание № 4

В результате анализа предметной области будет создана База данных, в которой будут осуществлено ускорение доступа к данным

Задание № 5

Данная система будет предназначена для сотрудников студии звукозаписи и поможет улучшить производительность.

Задание № 6

- Средства компьютерной техники: Компьютер,внешние устройства хранения данных,

- Средства коммуникационной техники: Компьютер (сайт, почта), телефон.

- Средства организационной техники: Компьютер

- Средства оперативной полиграфии: нету

- Системное ПО:

СОСТАВЛЕНИЕ ТЗ ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Задание № 1

Разработать техническое задание для разрабатываемого программного продукта, предназначенное для решения задач автоматизации деятельности предметной области.

Используя анализ предметной области, а также документацию пользователя разработать техническое задание в соответствии с ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-89.

Требования к оформлению ТЗ:

- ТЗ оформить в MS Word.

- текст в программе оформить в соответствии с требованиями: Шрифт - Times New Roman. Пункт, подпункт (заголовок) - кегль 14, материал пункта, подпункта (основной текст) – кегль 12, выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1,25.

### 1.1. Наименование системы

#### 1.1.1. Полное наименование системы
Полное наименование: Студия звукозаписи

#### 1.1.2. Краткое наименование системы
Краткое наименование: СЗ

### 1.2. Основания для проведения работ

### Работа выполняется на основании договора № 6374 от 01.01.2025 между ОАО «Заказчик» и ЗАО «Разработчик».

### 1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

#### 1.3.1. Заказчик

Заказчик: ОАО Заказчик

Адрес фактический: г. Москва

Телефон / Факс: +7 (495) 2222222

#### 1.3.2. Разработчик

Разработчик: ЗАО Разработчик
            Адрес фактический: г. Москва

Телефон / Факс: +7 (495) 3333333

### 1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

### Плановые сроки начала работы: 01.02.2025
Плановые сроки окончания работы: 01.08.2025

### 1.5. Источники и порядок финансирования

### Финансирование осуществляется на основе Договора № 6374 от 01.01.2025.

### 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Работы по созданию системы «Студия звукозаписи» будут сдаваться Заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом проекта. По завершении каждого этапа разработчик будет предоставлять Заказчику отчетные документы.

## 2. Назначение и цели создания системы

### 2.1. Назначение системы

### Система предназначена для автоматизации ускорения доступа к данным.

### 2.2. Цели создания системы

### Создание такой системы поможет не только ускорить процессы, но и повысить эффективность работы студии звукозаписи, улучшить организацию процессов и снизить вероятность ошибок.

## 3. Характеристика объектов автоматизации

Область деятельности заказчика: Студия звукозаписи занимается созданием, записью, производством и распространением музыкальных произведений. Она предоставляет услуги по записи звука, микшированию, мастерингу и производству музыкальных треков для артистов, продюсеров, лейблов и других клиентов. Студия также может предоставлять услуги по аренде помещений и оборудования для записи звука, а также по организации музыкальных сессий и проектов.

Организационная структура: В организационной структуре студии звукозаписи могут быть следующие подразделения: студия звукозаписи, Комната для хранения уборных приспособлений, Бухгалтерия, Техническое отделение

Объекты автоматизации: Объектами автоматизации являются бизнес-процессы, выполняемые в различных подразделениях студии звукозаписи. Эти процессы включают: Управление клиентами и проектами, Управление музыкальными произведениями и их метаданными.

## 4. Требования к системе

### 4.1. Требования к системе в целом

#### 4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

#### Режимы функционирования системы студии звукозаписи

#### Система студии звукозаписи должна поддерживать следующие режимы функционирования:

Основной режим — в этом режиме выполняются такие функции как: управление различными данными

Профилактический режим — временное приостановление функций для проведения технического обслуживания, обновлений или устранения неполадок.

В основном режиме система должна обеспечивать:
– Круглосуточную доступность сервисов (режим 24/7)
– Стабильную и быструю работу всех функций

В профилактическом режиме должна обеспечиваться возможность:
            – Проведения технического обслуживания (проверка оборудования)
            – Обновления программного обеспечения
            – Устранения сбоев

#### Требования к диагностированию системы:

#### Для обеспечения высокой надежности функционирования системы студии звукозаписи, как системы в целом, так и её отдельных компонентов, должно быть организовано диагностирование состояния системы.

#### Диагностирование системы должно осуществляться следующими средствами и средствами мониторинга: Система управления базами данных (СУБД): Для мониторинга состояния и производительности базы данных, где хранятся данные о сессиях, записях и результатах обработки.

#### 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.1.2.1. Требования к численности персонала

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации СЗ в рамках соответствующих подразделений Заказчика, необходимо выделение следующих ответственных лиц:

Аналитик – 1 человек.

Дизайнер – 1 человек.

Дизайнер 2 – 1 человек.

Программист 1 – 1 человек.

Программист 2 – 1 человек.

Тестировщик – 1 человек.

Тестировщик 2 – 1 человек.

Сборщик требований – 1 человек.

4.1.2.2. Требования к квалификации персонала

Аналитик — Это специалист, отвечающий за проектирование структуры базы данных. Должен уметь анализировать бизнес-процессы и преобразовывать их в таблицы, связи и формы.

Программист — Это ключевой специалист по созданию базы данных в Access.

Программист 2 - Занимается исправлением ошибок, оптимизацией запросов, обновлением форм и отчетов.

Тестировщик — Это специалист по обеспечению качества работы базы данных.

Сборщик требований — Это связующее звено между конечными пользователями и разработчиками. Осуществляет взаимодействие с бухгалтерией, менеджерами и другими пользователями системы. Фиксирует их потребности в части необходимых отчетов и вводимых данных. Обеспечивает передачу сформулированных требований аналитику и программистам.

Дизайнер- следит за оформлением и визуализацией работы.

4.1.2.3. Требования к режимам работы персонала

Аналитик: Работа в соответствии с основным рабочим графиком студии, но возможна необходимость гибкости в расписании в зависимости от сроков завершения аранжировок и потребностей проекта.

Программист: Рабочий график зависит от расписания студийных сессий и сроков завершения композиций.

Программист 2 : Работа в соответствии с основным рабочим графиком студии

Тестировщик: Работа в соответствии с основным рабочим графиком студии

Сборщик требований : Работа в соответствии с основным рабочим графиком подразделений студии, с возможностью выполнения административных обязанностей в стандартные офисные часы.

Дизайнер: Работа в соответствии с основным графиком студии.

#### 4.1.3. Показатели назначения

4.1.3.1. Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

Количество записанных треков – X: Этот показатель характеризует общее количество музыкальных треков или аудиофайлов, записанных в студии за определённый период. Он может отражать как количество сессий, так и общий объём работы, выполненной студией.

Количество обработанных аудиофайлов – Y: Количество файлов, подвергнутых обработке (например, сведение, мастеринг, монтаж) в процессе работы студии. Этот показатель может учитывать как работу со звуком, так и создание финальных версий аудио, готовых к публикации.

Количество созданных и предоставленных отчетов о проекте – Z: Количество аналитических или финансовых отчётов, подготовленных для клиентов или внутреннего анализа студии. Это могут быть отчёты по расходам на производство, времени записи, использованным ресурсам, количеству выполненных сессий и другим параметрам, важным для контроля работы студии.

4.1.3.2. Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:
            - Своевременность администрирования

- Гибкость в организации рабочих процессов:

- Обучение персонала и адаптация к новым технологиям

- Модификация процедур доступа и представления данных конечным пользователям

4.1.3.3. Требования сохранению работоспособности системы в различных вероятных условиях

В зависимости от различных вероятных условий система должна выполнять требования, приведенные в таблице.

| Вероятное условие | Требование |
| --- | --- |
| Нарушения в работе системы внешнего электроснабжения серверного оборудования продолжительностью до 15 мин. | Функционирование в полном объеме с использованием источников бесперебойного питания для сохранения работы оборудования |
| Выход из строя сервера подсистемы хранения данных | Уведомление техника студии о сбое, автоматическое переключение на резервное оборудование, если оно имеется. |
| Перегрузка оборудования | Уведомление технического персонала, переключение на резервное оборудование или изменение конфигурации записи для минимизации воздействия. |

#### 4.1.4. Требования к надежности

4.1.4.1. Состав показателей надежности для системы в целом

Надежность должна обеспечиваться за счет: применения высококачественного оборудования.

Время устранения отказа должно быть следующим: при отказе основного оборудования — не более 5 минут, при отказе в работе программного обеспечения— не более 30 минут; при отказе в работе системы резервного копирования — не более 1 часа.

Система должна соответствовать следующим параметрам:

-Среднее время восстановления

-Коэффициент готовности

-Время наработки на отказ

4.1.4.2. Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Сбой в электроснабжении студийного оборудования — потеря питания или перебои в подаче электроэнергии к ключевым устройствам.

Сбой в работе программного обеспечения— ошибки или сбои в работе ведущие к сбою или потере данных.

Перебои в работе системы хранения данных — поломка жесткого диска или сетевого хранилища, в результате чего теряется или становится недоступной важная информация.

4.1.4.3. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

К надежности оборудования студии звукозаписи предъявляются следующие требования: Использование платформ с высокой степенью надежности.

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования: Для повышения отказоустойчивости студии необходимо использовать источники бесперебойного питания для всех критичных устройств с возможностью автономной работы не менее 40 минут.В случае длительного перебоя в электропитании (более 2 часов) должна быть настроена система автоматической остановки записывающего процесса для предотвращения потери данных.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет следующих организационных мероприятий: Проведение регулярного обучения операционного персонала по эксплуатации и обслуживанию оборудования студии звукозаписи. Своевременное выполнение планового технического обслуживания и проверок оборудования. Соблюдение правил эксплуатации оборудования и программного обеспечения, а также технического обслуживания всех систем. Регулярное резервное копирование всех данных для защиты от потери информации.

4.1.4.4. Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

1. Оценка надежности на этапе проектирования: На этапе проектирования студии звукозаписи должны быть проведены расчетные методы оценки надежности всех ключевых систем, таких как системы электроснабжения, оборудования, серверы и сетевые компоненты. Оценка должна включать проверку устойчивости оборудования к внешним воздействиям и оценку возможности восстановления работы в случае сбоя. Применение расчетных методов для выбора оборудования с необходимыми характеристиками, такими как способность выдерживать перегрузки, длительность автономной работы, а также выбор программного обеспечения с высокой отказоустойчивостью. Процесс проектирования должен учитывать нормативные требования по безопасности и надежности работы студийного оборудования и ПО.

2. Оценка надежности на этапе испытаний: На этапе испытаний необходимо провести тестирование. Методика испытаний должна быть согласована с заказчиком, и результаты тестов должны быть документированы для возможного внесения изменений в конфигурацию системы.

3. Оценка надежности на этапе эксплуатации: На этапе эксплуатации необходимо осуществлять регулярный мониторинг работы всех ключевых компонентов студии (оборудования и программного обеспечения) с целью обнаружения и устранения потенциальных проблем до того, как они приведут к сбоям в работе.

4. Методики контроля и проверок: Все методы контроля должны быть согласованы с заказчиком и основываться на нормативных документах, регулирующих безопасность и надежность работы профессиональных аудиосистем и оборудования. Также может быть предусмотрена обязательная проверка работы студии с привлечением сторонних экспертов для обеспечения соответствия всем стандартам надежности, установленным для студий звукозаписи.

#### 4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике

#### Интерфейсы управления и мониторинга работы студии:

#### В части внешнего оформления:

- Интерфейсы должны поддерживать локализованный (русскоязычный) интерфейс пользователя для удобства работы местных операторов и инженеров.

- В интерфейсе должны быть использованы четкие и удобные шрифты, обеспечивающие хорошую читаемость (например, шрифт: Times New Roman).

- Размер шрифта должен быть оптимален для работы с экранами на расстоянии, например, 12–14 пунктов.

- Цветовая палитра должна быть спокойной и не отвлекающей, с использованием контрастных цветов для выделения ключевых данных, например, тёмный фон с яркими акцентами для важных элементов управления.

#### В части процедур ввода-вывода данных:

- Должна быть возможность быстрого и удобного ввода данных.

- Программное обеспечение должно поддерживать возможность экспорта и импорта данных.

- Для удобства работы с большими объемами данных должна быть возможность получения отчетности

#### Требования к технической эстетике и внешнему оформлению студийного оборудования:

#### В части внешнего оформления:

- Все оборудование, используемое в студии должно иметь современный и эстетически приятный внешний вид, соответствующий общему стилю студии.

- Устройства должны быть компактными, с четко обозначенными элементами управления и индикаторами.

- Все элементы управления должны быть интуитивно понятными, с хорошо различимыми метками и значками.

#### 4.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

#### Условия эксплуатации:

#### Студия звукозаписи и её оборудование должны эксплуатироваться в помещениях, соответствующих нормам ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». Температура окружающего воздуха в помещениях должна быть в пределах от 18 до 25 °С, относительная влажность — от 40 до 60 % при температуре 22 °С. Атмосферное давление должно быть в пределах 630–800 мм рт. ст.

#### Оборудование должно быть размещено с учетом требований ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования», с учетом того, что рабочие места для сотрудников должны быть оснащены удобной мебелью и обеспечивать оптимальные условия для длительной работы.

#### Электропитание:

#### Для обеспечения надежной работы технических средств студии звукозаписи должна быть предусмотрена трехфазная четырехпроводная сеть с глухо заземленной нейтралью, напряжение 380/220 В (+10-15 %) частотой 50 Гц (+1-1) Гц. Все оборудование студии должно подключаться к сети через розетки с заземляющим контактом, а для отдельных устройств, требующих однофазного питания, предусмотрены розетки 220 В.

#### Техническое обслуживание и ремонт:

#### Техническое обслуживание всех систем студии, включая компьютерную технику и системы управления, должно проводиться в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей. Периодичность профилактических осмотров и сервисных работ должна соответствовать стандартам, указанным в документации для каждого компонента.

#### Для обеспечения бесперебойной работы студии необходимо разработать план по ремонту и техническому обслуживанию.

#### Персонал:

#### Персонал, работающий с оборудованием студии, должен быть обучен правильной эксплуатации и обслуживанию всех технических средств, с учетом всех рисков и особенностей работы с техникой.

#### 4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.7.1. Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности студии звукозаписи должно удовлетворять следующим требованиям:

- Защита информационных систем студии должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и организационных мер.

- Меры безопасности должны охватывать все этапы обработки данных.

- Программно-технические средства защиты не должны значительно снижать производительность и качество работы оборудования

- Доступ к системам и данным студии должен быть разграничен по принципу минимальных прав, обеспечивая доступ только тем пользователям, которые необходимы для выполнения их работы.

- Вся информация, включая проектные данные, записи и конфиденциальную информацию, должна быть защищена от несанкционированного доступа, утраты или повреждения с использованием современных методов шифрования и резервного копирования.

4.1.7.2. Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих местах пользователей и администраторов студии звукозаписи. Эти средства должны обеспечивать:

- Централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием вирусной активности на всех рабочих станциях и серверах.

- Централизованную автоматическую установку антивирусного ПО на всех устройствах

- Централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на всех рабочих местах и серверах, чтобы обеспечить своевременную защиту от новых угроз.

#### 4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

#### В студии звукозаписи должен быть обеспечен механизм защиты данных, который гарантирует их сохранность в случае различных инцидентов. Перечень событий, при которых необходимо обеспечивать сохранность информации:

- Аварии и отказы технических средств — при сбоях в работе оборудования, серверов или рабочих станций.

- Потеря питания — при отключении электричества или сбоях в электропитании.

- Системные сбои — при отказе программного обеспечения или операционных систем, вызывающих невозможность доступа к данным.

#### Для обеспечения сохранности информации в студии звукозаписи должно быть реализовано резервное копирование данных.

#### 4.1.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

#### Требования к радиоэлектронной защите:

- Электромагнитное излучение, возникающее от работы бытовых приборов, электрических машин и установок, а также приёмопередающих устройств в радиодиапазоне, не должно вызывать помехи в работе оборудования.

#### Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям:

- Система должна функционировать при колебаниях напряжения электропитания в пределах от 190 до 250 В (220 ± 10%), обеспечивая стабильность работы студийного оборудования.

- Система должна быть способна работать в диапазоне допустимых температур окружающей среды, установленных для оборудования (например, от 10°C до 35°C), чтобы избежать перегрева или повреждения аппаратуры.

- Система должна функционировать в пределах допустимой влажности (например, 30-70%) для предотвращения коррозии и повреждения электрических компонентов.

- Система должна быть устойчива к внешним вибрациям (например, в диапазоне до 0.5 g при частотах до 50 Гц), чтобы избежать нарушения работы чувствительного оборудования.

#### 4.1.10. Требования по стандартизации и унификации

Общие требования:

- Требования к документированию работы студии должны включать унифицированные формы отчетов и документации по проектированию звукового контента, используемые в студии.

Используемые методы и стандарты:

- В разработке системы студии звукозаписи следует использовать стандарты, такие как ISO 9001 для управления качеством.

- Для разработки интерфейсов студийного оборудования должны применяться программные средства с использованием стандартов

Классификаторы и стандарты данных:

- Требования к стандартизации данных для хранения и обработки информации о проекте (название произведения, автор, исполнитель, дата записи и т.д.) должны включать единые формы метаданных для обеспечения согласованности и легкости поиска.

Отчеты и документация:

- Все отчеты о ходе работы должны соответствовать унифицированным формам документации. Эти отчеты могут включать как техническую документацию, так и творческую составляющую проекта, с обязательным использованием утвержденных форматов (например, PDF, Excel).

#### 4.1.11. Требования безопасности

Электробезопасность
При обслуживании технических средств студии звукозаписи должны соблюдаться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Все оборудование должно быть правильно заземлено в соответствии с ГОСТ Р 50571.22-2000.

Пожарная безопасность
Аппаратное обеспечение студии должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», чтобы предотвратить возможные угрозы в случае короткого замыкания или перегрева оборудования.

Общие требования безопасности
Все оборудование, используемое в студии, должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», что включает в себя безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт устройств.

#### 4.1.12. Требования к транспортабельности для подвижных АИС

Мобильность оборудования: Основное оборудование, такое как микрофоны, звуковые консоли, процессоры и усилители, должно быть легко транспортируемым, с возможностью удобного перемещения между различными локациями студии. Это может включать наличие транспортных кейсов, колес и компактных конструкций для упрощения перевозки.

Настройка: Оборудование должно быть готово к быстрому монтажу и настройке при транспортировке, чтобы не терять времени на установку. В идеале, компоненты системы должны быть взаимозаменяемыми и легко подключаемыми для минимизации времени на настройку.

Защищенность оборудования: Все устройства должны быть защищены от повреждений при транспортировке. Это может включать в себя использование амортизирующих материалов, жестких корпусов или защитных чехлов для предотвращения механических повреждений.

Гибкость размещения: Студия звукозаписи должна предусматривать возможность быстрой адаптации к разным условиям. Например, наличие стандартных креплений и аксессуаров для установки оборудования в различных помещениях.

### 4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

- Сохранение и экспорт файлов: файлы должны быть сохранены без потерь качества, с возможностью корректного экспорта в различные форматы без искажений или ошибок.

- Надежность : система должна работать быстро и четко без сбоев

4.2.1. Подсистема сбора, обработки и загрузки данных
4.2.1.1 Перечень функций, задач подлежащей автоматизации

| Процесс | Описание действий |
| --- | --- |
| Управляет процессами планирования | Создание, редактирование и удаление данных |
|  | Формирование последовательности выполнения операций |
|  | Определение и изменение данных |
| Выполняет процессы планирования | Запуск процессов организации проектов |
|  | Обработка и обновление данных |
|  | Поддержка различных типов обработки информации: подтверждения, коррекция данных. |
| Протоколирует результаты | Ведение журналов и логов всех операций |
|  | Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях. |

4.2.1.2 Временной регламент реализации каждой функции, задачи

| Процесс | Описание действий временному регламенту |
| --- | --- |
| Создание, редактирование и удаление данных | Весь период функционирования системы, при необходимости внесения изменений в планы и расписание. |
| Формирование последовательности процессов организации проектов | Весь период работы системы, при необходимости корректировки регламентов и задач. |
| Определение и изменение расписания проектов | Весь период работы, при необходимости обновления графика проектов. |
| Запуск процессов организации | В соответствии с графиком, с заблаговременным оповещением, например за 1-2 дня до события. |
| Обработка и обновление данных о ходе подготовки проектов | В режиме реального времени, с периодическими обновлениями (не реже раза в час). |
| Ведение журналов и логирование событий | Непрерывно в течение работы системы. |
| Оперативное извещение о нештатных ситуациях | Немедленно после выявления проблемы, с передачей уведомлений не позднее 5 минут. |

4.2.1.3 Требования к качеству реализации функций, задач

| Задача | Форма представления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| Создание, редактирование и удаление данных | Интерфейс с таблицами задач | Время выполнения зависит от сложности. |
| Формирование последовательности процессов организации | Интерфейс, отчёты по задачам | Задачи должны быть выполнены в срок, согласно регламенту |
| Определение и изменение расписания проектов | База данных | Изменения должны вступать в силу мгновенно, без ошибок |
| Запуск процессов организации и уведомлений | Текстовые уведомления | Уведомления должны отправляться точно по расписанию |
| Обработка и обновление данных о ходе проектов | Отчёты в электронном виде, онлайн-интерфейс | Обновления должны происходить в режиме реального времени |
| Ведение журналов и логирование | Текстовые файлы, базы данных | Логи должны фиксировать все изменения моментально |
| Оперативное извещение о нештатных ситуациях | Уведомления в базе данных | Уведомления не позднее 5 минут после события |

4.2.1.4 Перечень критериев отказа для каждой функции

| Функция | Критерии отказа | Время восстановления | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляет процессами планирования проектов | Не выполняется одна из задач: подготовка оборудования, | 6 часов | 0.90 |
| Запускает процессы организации проектов | Не выполняется одна из задач функции: настройка оборудования | 10 часов | 0.80 |
| Оперативно извещает о нештатных ситуациях | Задержка или отсутствие уведомлений | 1 час | 0.98 |

### 4.3. Требования к видам обеспечения

#### 4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе:

- В системе должны храниться различные данные о клиентах

- Данные должны быть организованы по проектам, с указанием этапов и ответственных лиц.

- Структура данных должна быть удобной для быстрого поиска, фильтрации и сортировки по различным атрибутам.

Требования к информационному обмену между компонентами системы:

- Система должна обеспечивать согласованный обмен данными между системами планирования, исполнения проектов, управления ресурсами, документооборота и клиентской поддержки.

- Информационный обмен должен быть стандартизированным, с поддержкой синхронизации данных между модулями в режиме реального времени или по расписанию.

- Обеспечивается поддержка обмена данными в общепринятых форматах ( Excel ,Access).

Требования по использованию классификаторов и унифицированных документов:

- Для классификации типов проектов, клиентов,  оборудования и поставщиков используются стандартизированные справочники и отраслевые классификаторы.

- Все документы (договоры, акты, счета) должны формироваться в соответствии с корпоративными шаблонами и ГОСТами, если применимо.

Требования по применению СУБД:

- Обязательна поддержка резервного копирования, восстановления, целостности и контроля версий данных.

Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи и представлению данных:

- Сбор данных начинается с регистрации нового мероприятия, включая заказчика, параметры события, участников и бюджет.

- Данные по этапам подготовки и проведения автоматически передаются в модуль отчётности и клиентского кабинета.

- Представление данных должно быть визуальным и удобным в виде интерактивных отчетов в Access

Требования к защите данных от разрушений и сбоев:

- Обязательное регулярное резервное копирование данных на локальные и облачные хранилища.

- Использование источников бесперебойного питания.

- Автоматизированные процедуры восстановления и оповещения при сбоях.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных:

- Система должна реализовывать разграничение прав доступа в соответствии с ролями пользователей.

- История изменений и версионность данных должны храниться и быть доступны для аудита.

- Процедуры восстановления должны обеспечивать сохранение всех операций до момента сбоя.

Требования к юридической значимости документов:

- Все электронные документы (договоры, счета, акты) должны подписываться электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

- Документы должны сохраняться в электронном архиве с фиксацией истории изменений.

4.3.2.1. Требования к структуре и способам организации данных в системе

1. Область данных:

- Данные по текущим проектам и задачам

Включают в себя:

  - Таблицы

  - Формы

  - Отчеты

- Удаление данных по завершении мероприятия или по истечении срока хранения.

2. Область постоянного хранения данных:

- Архив проектов, договоров, отчетов.

- Включает:

  - Таблицы

  - Формы

  - Отчеты

- Хранение в форме, обеспечивающей быстрый доступ.

3. Область витрин данных:

- Для аналитики и отчетности:

  - Количество проектов.

  - Доходность проектов, загрузка сотрудников.

- Поддержка анализа по временным и категориальным срезам.

Многомерная модель данных:

Измерения:

- Время: дата планирования, проведения, завершения.

- Клиент: ФИО, компания.

- Проект: тип.

- Ресурсы: задействованные сотрудники, оборудование.

Факты:

- Кол-во проектов, сумма дохода, расходы, занятость персонала.

4.3.2.2. Требования к информационному обмену между компонентами

| Компонент системы | Подсистема подготовки проектов | Подсистема хранения данных | Подсистема отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсистема планирования и логистики | X | Передача информации о проектах | Отчеты по логистике, использованию ресурсов |
| Подсистема хранения данных | Получение всех проектных и документальных данных | X | Передача данных для анализа |
| Подсистема отчетности | Получение данных о проектах, клиентах, бюджете | Получение статистики и данных об услугах | X |

4.3.2.3. Требования к совместимости со смежными системами

Состав данных для обмена:

- Проекты: название, тип, дата, ответственные лица.

- Клиенты: контактные данные, история заказов.

- Финансы: сметы, счета, расходы.

Открытость системы:

- Интеграция с бухгалтерией.

- Возможность экспорта/импорта данных в Access, Excel и тд.

Возможность загрузки данных из внешних систем:

- Данные о клиентах, контактах.

- Финансовая система — данные по платежам, мероприятиям.

- Календарные системы — синхронизация расписания.

- Системы опросов/отзывов — данные об оценке проектов .

4.3.2.4. Требования по использованию классификаторов, унифицированных документов и справочников

Использование классификаторов и справочников
В автоматизированной системе студии звукозаписи должны быть использованы классификаторы и справочники, применяемые в других внутренних системах организации, что обеспечит единый подход к работе с данными и облегчит интеграцию.

Примеры классификаторов:

- Классификатор клиентов – включает информацию о заказчиках проектов (ФИО, контактные данные).

- Классификатор проектов– перечень типов проектов.

- Классификатор услуг студии звукозаписи – перечень оказываемых услуг: организация, координация, аренда оборудования, подбор персонала и др.

4.3.2.5. Требования по применению систем управления базами данных

- Для хранения и обработки данных должна использоваться Microsoft Access.

4.3.2.6. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи и представления данных

Сбор данных:

- Типы данных: текстовые (договоры, брифы), мультимедийные (фото и видео с мероприятий), структурированные (метаданные о мероприятиях, клиентах, услугах).

- Стандарты: необходимо обеспечить единообразие форматов, исключающее потери данных при импорте/экспорте между системами

Обработка данных:

- Автоматическая генерация документов (сметы, договоры, акты).

- Каталогизация услуг, клиентов.

- Анализ загруженности ресурсов (персонал, оборудование, даты).

- Использование фильтров, тегов, поиска по ключевым параметрам.

Передача данных:

- Использование защищенных протоколов.

- Возможность интеграции с внешними сервисами (например, для отправки рассылок, уведомлений, онлайн-оплаты).

- Облачное или локальное хранение с резервированием и безопасностью.

Представление данных:

- Удобный пользовательский интерфейс для планирования, отчетности и мониторинга.

- Генерация статистических отчетов

Безопасность и контроль качества:

- Автоматическое резервное копирование.

- Контроль версий документов и конфигураций проектов.

- Аудит изменений в системе.

Документирование:

- Подробные инструкции по работе с системой, включая описание бизнес-процессов.

- Единые шаблоны метаданных и договорных документов.

4.3.2.7. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании

Система бесперебойного питания :

- Обеспечение работы ключевых систем (серверы, сеть, база данных) минимум на 15 минут при отключении электроэнергии.

- Дополнительные 5 минут на корректное завершение транзакций, сохранение проектов и логов.

- Интеграция с системой для автоматического завершения сеансов.

Резервное копирование:

- Частота: автоматическое ежедневное копирование, ручной запуск по завершении каждого мероприятия.

- Хранилище: локальные серверы + облачные системы.

- Безопасность: шифрование всех резервных копий.

Восстановление:

- Наличие детального плана восстановления с тестированием раз в квартал.

- Возможность восстановления отдельных мероприятий, клиентов, документов.

Мониторинг:

- Постоянный контроль состояния системы, серверов и питания.

- Уведомления администраторам в случае сбоев.

Дополнительные меры:

- Защита от скачков напряжения.

- Сохранение промежуточных данных при оформлении мероприятий в реальном времени.

Документирование и обучение:

- Документирование всех процедур.

- Регулярное обучение сотрудников по действиям в случае ЧС.

4.3.2.8. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Контроль изменений:

- Протоколирование всех изменений в проектах, документах, базе клиентов и проектов.

- Возможность отката к предыдущей версии по журналу изменений.

Хранение исторических данных:

- Данные хранятся в активной системе до 5 лет.

- После 5 лет – архивирование с возможностью восстановления.

- Используются облачные архивы или ленточные накопители.

Обновление и восстановление:

- Серверные копии:

  - каждые 2 недели – резервное копирование серверов приложений и БД;

  - хранение резервных копий не менее 2 месяцев.

- Хранилища данных:

  - холодная копия — ежеквартально;

  - логическая — ежемесячно;

  - инкрементальная — еженедельно;

  - архивирование завершённых мероприятий — ежеквартально.

Восстановление:

- Четкая процедура поэтапного восстановления:

  - текстовые материалы – из различных копий;

  - старые данные – из архивов.

- Доступ к восстановленным материалам только для авторизованного персонала.

Безопасность:

- Все копии зашифрованы и защищены паролями.

- Ограниченный доступ к архивам.

Документирование и тестирование:

- Все процедуры задокументированы.

- Тест восстановления – не реже одного раза в год.

4.3.2.9. Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами системы

Требования не предъявляются.

4.3.4. Требования к программному обеспечению

Покупные программные средства:

СУБД:

- Наименование: Microsoft Access

- Требования: Возможность установки на Windows

Требования к независимости ПО от СВТ и ОС:

- Все используемые компоненты должны быть кроссплатформенными и не привязанными к конкретной архитектуре.

- Поддержка работы в облаке и на локальных серверах.

Требования к качеству ПО:

- Функциональность: ПО должно обеспечивать:

  - Управление заказами и клиентами.

  - Расчет стоимости услуг.

  - Хранение истории мероприятий.

- Надежность: Автоматическое резервное копирование данных, поддержка восстановления после сбоя, система логирования.

- Легкость применения: Интуитивный интерфейс, удобство навигации, наличие справки и обучающих материалов.

- Эффективность: Быстрая обработка данных, оптимизация запросов, кэширование часто используемых данных.

4.3.5. Требования к техническому обеспечению

Виды технических средств:

- Сервер для управления базами данных и логикой приложения.

- Рабочие станции для менеджеров и операторов (ПК/ноутбуки).

- Мобильные устройства для выездного персонала.

- Системы хранения данных.

- Принтеры, сканеры, (при необходимости).

Серверное оборудование:

1. Сервер приложений:

- CPU: от 12 ядер.

- RAM: 64-128 gb.

- SSD-диск: от 1 ТБ.

- Сетевые интерфейсы: 2000gb.

- Поддержка виртуализации.

2. Сервер хранения данных:

- CPU: 8–12 ядер.

- RAM: 64 ГБ.

- Хранилище: от 100 ТБ (SSD — для активных данных, HDD — для архивов).

- Поддержка резервного копирования и быстрого доступа.

Хранилище:

- Общая система хранения — от 500 ТБ, с резервированием и возможностью расширения.

- Поддержка хранения вложений: документов, фото/видео с мероприятий, отчетов, договоров и т.д.

4.3.6. Требования к метрологическому обеспечению

Не предъявляются.

4.3.7. Требования к организационному обеспечению

- Студия звукозаписи включает следующие подразделения:

- Студия звукозаписи.

- Комната для хранения уборных приспособлений.

- Бухгалтерия.

- Технический отдел.

2.      Требования к защите от ошибочных действий персонала:

- Для предотвращения несанкционированных действий должна быть реализована система разграничения прав доступа, включающая многофакторную аутентификацию для сотрудников студии .

- Ключевые функции (удаление заказов, изменение графиков проектов, перераспределение ресурсов) должны сопровождаться подтверждением действия и регистрацией в журнале аудита.

- Для всех пользователей системы (проектов, операторов, техников) должна быть предоставлена подробная инструкция по использованию программных компонентов и оборудования, а также введено обязательное обучение при приёме на работу.

4.3.8. Требования к методическому обеспечению

- Требования к составу нормативно-технической документации:

Стандарты и нормативы:

- ISO 9001 — Система менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р 22.0.10-96 — Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации людей.

Методики:

- Методика организации и планирования проектов с учётом логистики, персонала и внешних подрядчиков.

- Методика расчёта стоимости проекта в зависимости от параметров (тип, масштаб, длительность, аренда и пр.).

Нормативы безопасности:

- Инструкции по технике безопасности

- Инструкции по эвакуации и действиям при ЧС на мероприятиях.

- Инструкции по защите персональных данных клиентов и участников.

- Название методик, инструкций и ссылки на них для ПО и АПК каждой из подсистем:

Подсистема планирования и логистики:

- Методика создания мероприятия в системе: руководство пользователя по созданию и редактированию заказов, привязке ресурсов (персонала, оборудования, транспорта).

- Инструкция по управлению календарём мероприятий: работа с расписанием, пересечениями, доступностью персонала.

- Методика создания маршрутов и логистики поставки оборудования на площадки.

Подсистема взаимодействия с клиентами:

- Методика формирования коммерческого предложения: автоматизация расчёта стоимости в зависимости от параметров заявки.

Подсистема отчётности и анализа:

- Инструкция по формированию отчётов: шаблоны отчётов по заказам, прибыли, эффективности менеджеров.

Подсистема хранения и безопасности данных:

- Инструкция по резервному копированию и архивированию.

- Методика восстановления данных после сбоя.

Подсистема технического обеспечения:

- Методика профилактического обслуживания оборудования.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап работы | Задачи | Продолжительность | Ответственный | Выходные результаты | ССогласование и документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проектирование | Разработка эскизного и технического проекта автоматизирова нной системы | 1 месяц | РРазработчик, Заказчик | Эскизный проект, техническое задание, архитектура системы | Подписи сторон, техническое задание, согласованный макет |
| 2. Разработка рабочей документации и адаптация ПО | Проектирование БД, реализация ПО, тестирование подсистем, подготовка инструкций | 5 месяцев | Разработчик, Заказчик | Рабочая документация, адаптированная система, протоколы тестирования | Акты промежуточной приемки, согласованные инструкции |
| 3. Ввод в действие | Развёртывание системы, установка оборудования, обучение персонала | 2 месяца | Разработчик, Заказчик | Функционирующая система, обученный персонал, итоговый отчет по внедрению | Протоколы приёмки, акты ввода в эксплуатацию |

6. Порядок контроля и приёмки системы

1) Виды, состав, объем и методы испытаний системы и её составных частей

Испытания оборудования автоматизированной системы:

- Функциональные испытания оборудования (компьютеры, терминалы, сетевые устройства): проверка стабильности, устойчивости к нагрузкам, корректности подключения.

- Испытания надежности средств связи и периферийных устройств, используемых в рабочих зонах студии (например, принтеров, терминалов) Испытания программного обеспечения (ПО):

- Функциональные испытания: проверка всех модулей системы — регистрации клиентов, формирования событий,  учета сотрудников, генерации отчетов.

- Интерфейсные испытания: проверка удобства и логичности пользовательского интерфейса, взаимодействия с внешними системами (электронная почта, платежные сервисы).

- Производительные испытания: оценка времени отклика системы при одновременной работе нескольких пользователей, стресс-тестирование на пиковых нагрузках.

Интеграционные испытания:

- Проверка совместной работы всех подсистем: база данных, модули учета клиентов, бухгалтерии, логистики, документооборота и управления персоналом.

Методы испытаний:

- Тестирование на рабочих местах: проверка работы оборудования и ПО в условиях обычной эксплуатации.

- Имитированная нагрузка: моделирование большого числа заявок на мероприятия.

- Анализ логов и журналов активности: для оценки стабильности работы, выявления ошибок и инцидентов.

- Регламентированные технические замеры (например, времени ответа, скорости поиска и обработки данных).

2) Общие требования к приёмке работ по стадиям

Этап проектирования:

- Испытания: проверка проектной документации, соответствие требованиям заказчика.

- Организации: проектный отдел, представители студии звукозаписи

- Место: удаленно или в офисе разработчика.

- Сроки: после завершения технического проекта (2 месяца).

- Согласование: утверждение заказчиком, при необходимости — привлечение специалистов в сфере IT и документооборота.

Этап разработки рабочей документации и адаптации ПО:

- Испытания: функциональное тестирование модулей, проверка работы с реальными тестовыми данными.

- Организации: разработчики ПО.

- Место: тестовые серверы, локальная ИТ-инфраструктура студии

- Сроки: по завершении этапа разработки документации (5 месяцев).

- Согласование: тестовые отчеты и заключения подписываются обеими сторонами.

Этап ввода в эксплуатацию:

- Испытания: финальные тесты в боевых условиях — с участием сотрудников студии.

- Организации: разработчик, сотрудники студии.

- Место: основное рабочее место (офис студии).

- Сроки: 5 месяцев.

- Согласование: составление акта приемки, подписание протоколов тестирования.

3) Статус приёмочной комиссии

- Заказчик: представители студии звукозаписи (руководство, системные администраторы, бухгалтерия).

- Разработчик: сотрудники компании, выполняющей разработку и внедрение.

- Дополнительно: при необходимости — представители ИТ-аудита или сертификационные организации.

6.1. Виды и объём испытаний системы

1) Предварительные испытания

Состав испытаний:

- Проверка конфигурации серверов, рабочих станций, сетевого оборудования.

- Тестирование программных модулей на соответствие ТЗ.

- Проверка системы авторизации, регистрации пользователей, обмена информацией.

Методы:

- Проверка производительности в тестовой среде.

- Анализ журналов ошибок.

Документ:
Состав, объем и методы предварительных испытаний фиксируются в «Программе и методике испытаний», утверждаемой на этапе «Разработка рабочей документации».

2) Опытная эксплуатация

Состав:

- Тестовая эксплуатация системы в условиях реальной работы студии.

- Учет отзывов сотрудников по юзабилити и функциональности.

- Испытания на устойчивость к отказам и перегрузкам

Методы:

- Использование системы в течение оговоренного периода (1–2 недели) под наблюдением ИТ-специалистов.

- Сбор логов, мониторинг стабильности и отзывчивости.

Документ:
Состав и методы опытной эксплуатации определяются в документе «Программа опытной эксплуатации».

3) Приемочные испытания

Состав:

- Финальное тестирование всех функций, сценариев, отчётности.

- Проверка резервного копирования, безопасности данных, взаимодействия с внешними системами.

- Проверка соблюдения требований по защите от ошибок пользователей и устойчивости к нагрузкам.

Методы:

- Проверка на реальных данных (при согласии заказчика).

- Повторное функциональное и нагрузочное тестирование.

- Сбор замечаний и составление отчета.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

1) Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Поступающая информация (заявки на проекты, данные о клиентах,сценарные планы, договоры и финансовая документация) должна быть приведена к единой структуре и форматам, пригодным для обработки средствами автоматизированной системы.

Исполнитель: ИТ-отдел, сотрудники агентства по подготовке данных.
Мероприятия:

- Преобразование документов в машиночитаемые форматы (PDF, DOCX, XLSX, XML).

- Верификация и структурирование данных (ФИО клиентов, даты, финансовые параметры и др.).

- Загрузка данных в базу системы через интерфейс импорта.

- Проверка корректности кодировки, форматов дат и валют.

2) Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Необходимо внести изменения в организационную и техническую структуру агентства для эффективного внедрения и работы системы.

Исполнитель: Студия звукозаписи
Мероприятия:

- Организация рабочих мест с доступом к системе.

- Установка дополнительного оборудования (ПК, сканеры, принтеры, серверы).

- Настройка сетевой инфраструктуры и резервного копирования.

- Внедрение стандартов информационного обмена между отделами.

3) Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ

Исполнитель: Технический отдел, ИТ-отдел.
Мероприятия:

- Обеспечение стабильного интернет-соединения и электроснабжения.

- Настройка политики доступа к системе (учётные записи, разграничение прав).

- Обеспечение условий хранения и защиты данных в соответствии с законодательством.

- Регулярное резервное копирование и антивирусная защита.

4) Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

Для устойчивой работы автоматизированной системы необходимо сформировать службы поддержки и технического сопровождения.

5) Сроки и порядок комплектования штата и обучения персонала

Исполнитель: Руководитель студии звукозаписи,

Мероприятия:

- Проведение набора персонала на должности, связанные с эксплуатацией системы.

- Проведение итогового тестирования и сертификации пользователей.

- Составление графика ввода в эксплуатацию по подразделениям.

7.1. Технические мероприятия

Подготовка помещений и инфраструктуры:

- Оснащение рабочих мест компьютерами, сетевым оборудованием и источниками бесперебойного питания.

- Установка и настройка серверов, СУБД, рабочих станций и периферийных устройств.

Установка программного обеспечения и компонентов системы:

- Установка и настройка серверного и клиентского ПО.

- Интеграция с существующими учетными и финансовыми системами (если требуется).

- Проведение опытной эксплуатации и отладки.

8. Требования к документированию

| Этап | Документ |
| --- | --- |
| Проектирование. Разработка эскизного и технического проекта | Ведомость эскизного проекта |
| Пояснительная записка к эскизному проекту |  |
| Ведомость технического проекта |  |
| Пояснительная записка к техническому проекту |  |
| Схема информационных потоков системы |  |
| Разработка рабочей документации | Ведомость эксплуатационных документов |
| Руководство пользователя |  |
| Инструкция по ведению базы клиентов и мероприятий |  |
| Описание бизнес-процессов и логики автоматизации |  |
| Программа и методика испытаний |  |
| Спецификация компонентов системы |  |
| Текст программ |  |
| Ввод в действие | Акт приёмки в опытную эксплуатацию |
| Протокол испытаний |  |
| Акт ввода системы в промышленную эксплуатацию |  |
| Акт завершения внедрения |  |

## 9. Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- ГОСТ 34.601-89 «Системы автоматизации. Общие положения»

- ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-89.

- ГОСТ 15.309-78 «Система проектирования и разработки средств автоматизации. Основные положения»

- ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования»

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В СРЕДЕ MS PROJECT

Задание № 1

В соответствии с выбранной предметной областью осуществить планирование этапов разработки программного продукта (рисунок 1). Каждый этап должен содержать минимально необходимое количество задач, для полной реализации этапа (время выполнения задач определяется самостоятельно с учетом сложности их реализации).

Задание № 2

Определить ресурсы и затраты необходимые для реализации программного продукта и назначить их соответствующим задачам (минимальное количество ресурсов 16 единиц, из них 8 трудовых и 8 материальных)

Задание № 3

Назначить задачам предшественников и осуществить выравнивание загрузки ресурсов.

СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Задание № 1 Разработать для своей предметной области eEPC-модель выбранного процесса автоматизации.  eEPC-модель должна соответствовать Словесному описанию выбранного процесса :

ДИАГРАММЫ UML

Задание № 1

Разработать Диаграмму вариантов использования для своего программного продукта.

СОСТАВЛЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ДАТАЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задание № 1

Задание № 2

Приведение к 3 нф

Студия (ID_Cтудии, Длительность, Время, Цена).

Клиент (ID_клиента, ФИО, Телефон, Дата_рождения, Почта, Паспорт, ID_Cтудии).

Персонал (ID_персонала, ФИО, Телефон, Почта, Должность, ID_клиента).

Оборудование (ID_Оборудования, Название, Статус, Год_производства, Бренд, ID_персонала).

Проект (ID_проекта, Название, Жанр, Дата_начала, Дата_окончания, Аудитория, ID_Оборудования, ID_клиента)

Задание № 3

Структура таблицы «Студия»

| Наименование поля | Тип данных | Длина | Допустимое значение | Первичный ключ | Внешний ключ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Cтудии | Счетчик |  | NOT_NULL | + |  | ID_Cтудии |
| Длительность | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Длительность |
| Время | ДАТА И ВРЕМЯ |  |  |  |  | Время |
| Цена | дЕНЕЖНЫЙ |  |  |  |  | Цена |

Структура таблицы «Клиент»

| Наименование поля | Тип данных | Длина | Допустимое значение | Первичный ключ | Внешний ключ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_клиента | Счетчик |  | NOT_NULL | + |  | ID_клиента |
| ФИО | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | ФИО |
| Телефон | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Телефон |
| Дата_рождения | ДАТА И ВРЕМЯ |  |  |  |  | Дата_рождения |
| Почта | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Почта |
| Паспорт | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Почта |
| ID_Cтудии | ЧИСЛОВОЙ |  |  |  | + | ID_Cтудии |

Структура таблицы «Персонал»

| Наименование поля | Тип данных | Длина | Допустимое значение | Первичный ключ | Внешний ключ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_персонала | Счетчик |  | NOT_NULL | + |  | ID_персонала |
| ФИО | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | ФИО |
| Телефон | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Телефон |
| Почта | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Почта |
| Должность | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Должность |
| ID_клиента | ЧИСЛОВОЙ |  |  |  | + | ID_клиента |

Структура таблицы «Оборудование»

| Наименование поля | Тип данных | Длина | Допустимое значение | Первичный ключ | Внешний ключ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Оборудования | Счетчик |  | NOT_NULL | + |  | ID_Оборудования |
| Название | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Название |
| Статус | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Статус |
| Почта | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Дата_рождения |
| Год_производства | ЧИСЛОВОЙ |  |  |  |  | Год_производства |
| Бренд | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Бренд |
| ID_персонала | ЧИСЛОВОЙ |  |  |  | + | ID_персонала |

Структура таблицы «Проект»

| Наименование поля | Тип данных | Длина | Допустимое значение | Первичный ключ | Внешний ключ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_проекта | Счетчик |  | NOT_NULL | + |  | ID_проекта |
| Название | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Название |
| Жанр | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Жанр |
| Дата_начала | ДАТА И ВРЕМЯ |  |  |  |  | Дата_начала |
| Дата_окончания | ДАТА И ВРЕМЯ |  |  |  |  | Дата_окончания |
| Аудитория | КОРОТКИЙ ТЕКСТ | 255 |  |  |  | Аудитория |
| ID_Оборудования | ЧИСЛОВОЙ |  |  |  | + | ID_Оборудования |
| ID_клиента | ЧИСЛОВОЙ |  |  |  | + | ID_клиента |

ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ, РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ И ЗАПРОСОВ К НЕЙ

Задание № 1 Выполнить задание для своей модели предприятия, заполнив каждый пункт:

1. Таблицы:

Таблица Клиент

Таблица Оборудование

Таблица Персонал

Таблица Проект

Таблица Студия

2. Схема данных:

3. Формы:

Форма клиент

Форма проект

Форма Оборудование

Форма персонал

Главная форма

4. Отчеты:

Отчет Клиенты

Отчет Оборудование

Отчет Персонал

Отчет Проект

Отчет Студия

5. Запросы

6 запросов в режиме Конструктора (QBE):

Бронирование короче 5ч

Клиенты на букву «к»

Клиенты старше 30

Кол-во проектов предназначенных для взрослой аудитории

Сортировка оборудования

Стоимость аренды по клиентам

6 запросов в режиме SQL

Поиск персонала чьи ФИО оканчиваются на букву «а»

Кол-во проектов по типам аудитории

Кол-во клиентов с почтой «Gmail»

Найти свободное оборудование

Добавление нового оборудования

Изменить статус оборудования

РАБОТА С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ GIT

Задание № 1

ВЫПОЛНЕНО

Задание № 2

ВЫПОЛНЕНО

Задание № 3

ВЫПОЛНЕНО

Задание № 4

ВЫПОЛНЕНО

https://github.com/swordchel/proectitog.git